PRIJEDLOG

|  |
| --- |
|  |
| **REPUBLIKA HRVATSKA**  **ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**  **GRAD VELIKA GORICA**  **GRADSKO VIJEĆE** |

Na temelju članka 67., stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24), te članka 33. Statuta Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 01/21.), Gradsko vijeće Grada Velike Gorice, na svojoj \_\_. sjednici održanoj dana \_\_.\_\_. 2025. godine donijelo je

**I. IZMJENE I DOPUNE**

**Programa građenja komunalne infrastrukture**

**na području Grada Velika Gorica za 2025. godinu**

**objavljenog u Službenom glasniku Grada Velika Gorica br. 7/24**

**I. OPĆENITO**

Sukladno prijedlogu I. izmjene i dopune Proračuna za 2025. godinu, potrebno je izvršiti izmjenu i dopunu programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2025. godinu, a temeljem odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu.

S obzirom na provedene postupke nabave i dobivene vrijednosti ponuda, izvršene su korekcije vrijednosti projekata. Isto tako izradom projektno tehničke dokumentacije iz koje su proizašle procijenjene vrijednosti izvršena je korekcija rashoda.

Pojedini projekti; Pješačka staza u Ulici Seljine brigade u Starom Čiču, pješačka staza uz Ž304100 u Jagodnom, pješački most preko potoka uz D30 u Buševcu, parkiralište preko puta crkve u Šiljakovini, parkiralište uz nogometno igralište u naselju Turopolje, parkiralište u Kolarevoj ulici kod glazbene škole\_dodatak, izrada novih autobusnih stajališta, povećanje stanja sigurnosti u prometu u zoni pješačkih prijelaza na području GVG, pješačko biciklistička staza uz jezero Čiče s javnom rasvjetom, uređenje parka ispred vodotornja, javna rasvjeta prostora oko staza i dječjeg igrališta u Vidrićevoj ulici, proširenje groblja u Novom Čiču, Brkićeva ulica u Velikoj Buni, skate park u Rakarskoj ulici, dodatna stajališta na Trgu kralja Petra Krešimira IV, Ulica Vladimira Vidrića i Savska ulica u Mičevcu, ulica prema dječjem vrtiću u Pokupskoj ulici, nova cesta uz groblje od J. Dobrile do Zadarske i odvojak Ulice A. K. Miošića iza VG Goričanke, neće se realizirati u ovoj godini već se ista predviđa u 2026. god..

Za pješačku stazu u Ulici Seljine brigade u Starom Čiču, pješačku stazu uz Ž304100 u Jagodnom, parkiralište preko puta crkve u Šiljakovini, pješačko biciklistička staza uz jezero Čiče s javnom rasvjetom, Brkićevu ulicu u Velikoj Buni, skate park u Rakarskoj ulici, dodatna stajališta na Trgu kralja Petra Krešimira IV i Ulicu Vladimira Vidrića učinjeni su rashodi za izradu projektne dokumentacije.

Smanjeni su planirani troškovi na uređenju Parka u Cvjetnom naselju, parkovnom uređenju Kurilovečke šetnice, uređenju dječjeg igrališta u Ulici Marije Jurić Zagorke, ruralne autobusne nadstrešnice, oprema sustava videonadzora, semaforski uređaj križanja Vukomeričke ulice i Ulice A. K. Miošća, rasvjete u parku Kurilovečke šetnice, Ulice Bratstvo I, Ulice Eugena Kvaternika i dijela Ulice Bratstvo I, Ulice Augusta Šenoe uz obilaznicu, Ulice Matice Hrvatske od Ulice Slavka Kolara do Kurilovečke ulice, Ulice Kovači od Zamlačke ulice do Smendrovićeve ulice u Velikoj Mlaki, Ulice Braće Radića od crkve do ceste oznake MR1, Ulice F. Lučića s pješačkom stazom i odvodnjom.

Povećani su rashodi za izgradnju prometnice S1 u PZ Vukovinsko polje, nadstrešnicu Gradske tržnice, rasvjete u parku dječjeg igrališta u Ulici M. J. Zagorke, Ulice bana J. Jelačića ulica od Ulice S. Kolara do Kolodvorske ulice, Gradićke ulice u Gradićima, nastavka Stepanske ulice u Donjoj Lomnici i Horvatove ulice u Kurilovcu.

Zbog usklađenja sa potrebama pojedinih projekata do kraja godine smanjeni su rashodi za izradu projektne dokumentacije za; novu ulicu od Ulice S. F. Jape kod obilaznice, pješačku stazu uz Ž311540 u Selnici, pješačku stazu u Smendrovićevoj ulici od Kovača prema dječjem vrtiću u Velikoj Mlaki, parkiralište u Ulici Nikole Tesle 33-45, Ulicu kneza Porina od raskrižja s Kolarovom do Bonifačićeve ulice, raskrižje Zagrebačke, Poštanske i R. Fizira, raskrižje Ulice Ilovnjak, Ulicu Dolenec u Buševcu, kružno raskrižje u Kosnici na križanju Domovinske i Zagrebačke ulice i Ulicu A. K. Miošića (od Kurilovečke ulice do Ulice S. F. Jape).

Smanjeni su rashodi za izradu geodetskih elaborata za upis cesta.

Povećani su rashodi za izradu projektne dokumentacije za; pješačku stazu u Ogulincu, Ulicu Petra Preradovića, Ulicu Franje pl. Pogledića Kurilovečkog, križanje Ulica A. K. Miošića i Kurilovečke ulice, Kurilovečke ulice od Tesline do Ulice bana J. Jelačića i pješačke staze Vukomeričke ulice u Maloj Buni.

Na pojedinim projektima (izrada projektne dokumentacije) nije bili realizacije; pješačka staza u Kosnici kod Dobrog doma, pješačka staza u Ulici Svete Barbare u Velikoj Mlaki, pješačka staza uz cestu Ž306900 od društvenog doma u Črnkovcu, pješačka staza u Tratinskoj ulici u Lukavcu, odvojak Kolarove ulice između Ulice A.K.Miošića i Gajeve ulice, Ulice Andrije Mohorovičića, idejna rješenja za parkove i dječja igrališta, nacrt izmjene i obnove drvoreda, prostorno programska studija sa idejnim rješenjem strogog centra naselja Velika Gorica, pješačko-biciklistička staze od Velike Gorice do groblja Kušanec, biciklistička staza od groblja Kušanec do Male Bune, pješačko-biciklistička staza od Velike Gorice do skretanja za Novo Čiče, pješačko biciklistička staza od skretanja za Novo Čiče do Starog Čiča, cesta između jugoistočnog i sjeveroistočnog odvojka Sisačke ulice u Štukima, Ulica Jurjevski hrast, projekt Grad zrakoplovstva, plan održive urbane mobilnosti SUMP i javna rasvjeta u Ščitarjevu od kbr. 172 do kbr.175 – Popovka.

Za izradu prometnih elaborata za povećanje sigurnosti prometa, izradu projektne dokumentacije za; Ulicu Josipa Pavičića, oborinski kanal za autobusno stajalište na željezničkom terminalu, nabava i postava dječjih igrala, kanal oborinske odvodnje izvan poslovne zone Vukovinsko polje, Gajevu ulicu od Kolarove do Ulice M. J. Zagorke realizacija je bila u okviru planiranih sredstava.

U program građenja komunalne infrastrukture sukladno potrebama uvršteni su novi projekti; uređenje dječjeg igrališta u Jagodnom, uređenje dječjeg igrališta u GČ Pleso, park unutar zgrade Kolarova 19-37, uređenje zelenog igrališta u parku F. Tuđmana, sanacija javne rasvjete u Gornjem Podotočju, ambijentalna rasvjeta u Parku Cvjetno, rasvjeta u Vinogradskoj ulici u Buševcu ispod dalekovoda, Ulica Petra Zrinskog (geodetski elaborat)i prometni elaborat parkirališta u sustavu naplate lokacija DVD Velika Gorica.

1. OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA PROJEKTIRANJA, REVIZIJE, GRAĐENJA, PROVEDBE STRUČNOG NADZORA GRAĐENJA I PROVEDBE VOĐENJA PROJEKTA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2025. GODINI:

**Građenje komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javna parkirališta, javne zelene površine, građevine i uređaje javne namjene, javnu rasvjetu, groblja i krematoriji na grobljima i oborinske odvodnje u 2025. godini:**

**1. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI  
     UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

**1. Nerazvrstane ceste:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **red. broj** | **komunalna infrastruktura** | **vrsta poslova** | **izvor financiranja** | **planirana vrijednost u 2025. god. u €** | **Rebalans**  **2025. god. u €** |
|  | Prometnica S1 u poslovnoj zoni Vukovinsko polje | G, N | komunalni doprinos | 1.033.500,00 | 2.505.310,00 |
|  | Ulica prema dječjem vrtiću u Pokupskoj ulici | PD,G, N | komunalni doprinos | 115.500,00 | 2.990,00 |
|  | Odvojak Ulice A.K. Miošića iza VG Goričanke | G, N | komunalni doprinos | 232.000,00 | 0,00 |
|  | Nova cesta uz groblje od Ulice J. Dobrile do Zadarske | PD,G, N, GE | komunalni doprinos | 136.000,00 | 8.225,00 |
|  | Nova ulica od Ulice S. F. Jape uz obilaznicu | PD | komunalni doprinos | 12.000,00 | 1.715,00 |
|  | Odvojak Ulice Seljine brigade u Starom Čiču | GE | komunalni doprinos | 3.500,00 | 3.125,00 |
| **Ukupno:** | | | | **1.532.500,00** | **2.521.365,00** |

Povećani su rashodi za izgradnju prometnice S1 u PZ Vukovinsko polje.

Projekti izgradnje; Ulica prema dječjem vrtiću u Pokupskoj ulici, ovojak Ulice A.K. Miošića iza VG Goričanke, nova cesta uz groblje od J. Dobrile do Zadarske neće se realizirati u ovoj proračunskoj godini već će se planirati u narednom proračunskom razdoblju.

**2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **red. broj** | **komunalna infrastruktura** | **vrsta poslova** | **izvor financiranja** | **planirana vrijednost u 2025. god. u €** | **Rebalans**  **2025. god. u €** |
|  | Pješačka staza u Ulici Seljine brigade u Starom Čiču | PD,G, N | komunalni doprinos | 214.000,00 | 5.250,00 |
|  | Pješačka staza uz Ž304100 u Jagodnom | PD,G, N, GE | komunalni doprinos | 571.200,00 | 23.450,00 |
|  | Pješačka staza u Kosnici kod Dobrog doma | PD | komunalni doprinos | 4.500,00 | 0,00 |
|  | Pješačka staza u Ulici F. Lučića u Kučama | PD, G, N | komunalni doprinos  prihod nefin. imovine | 1.459.850,00 | 0,00 |
|  | Pješačka staza u Ulici Sv. Barbare u Velikoj Mlaki | PD | komunalni doprinos | 12.000,00 | 0,00 |
|  | Pješački most preko potoka uz D30 u Buševcu | G, N | komunalni doprinos | 70.000,00 | 0,00 |
|  | Pješačka staza uz Ž311540 u Selnici | PD | komunalni doprinos | 12.000,00 | 8.750,00 |
|  | Pješačka staza uz D30 u Ogulincu | PD | komunalni doprinos | 5.600,00 | 11.175,00 |
|  | Pješačka staze uz cestu Ž306900 od društvenog doma u Črnkovcu | PD | komunalni doprinos | 14.000,00 | 0,00 |
|  | Pješačka staza u Smendrovićevoj ulici od Kovača prema dječjem vrtiću u Velikoj Mlaki | PD | komunalni doprinos | 15.000,00 | 8.375,00 |
|  | Pješačka staza u Tratinskoj ulici u Lukavcu | PD | komunalni doprinos | 14.000,00 | 0,00 |
|  | Pješačka staza Vukomeričke ulice u Maloj Buni | PD | komunalni doprinos | 3.600,00 | 9.500,00 |
| **Ukupno:** | | | | **2.395.750,00** | **66.500,00** |

Projekti izgradnje; Pješačka staza u Ulici Seljine brigade u St. Čiču, Pješačka staza uz Ž304100 u Jagodnom neće se realizirati u ovoj proračunskoj godini već će se planirati u narednom proračunskom razdoblju.

Projekt, Pješačka staza u Ulici F. Lučića u Kučama, izgradnja pješačke staze, oborinske odvodnje i sanacija kolnika s obzirom da se radi prvenstveno o nerazvrstanoj cesti prebačen je u točku 4.1. nerazvrstane ceste.

Sva projektna dokumentacija planirat će se u narednom proračunskom razdoblju kao nastavak aktivnosti započetih radnji.

**3. Javna parkirališta**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **red. broj** | **komunalna infrastruktura** | **vrsta poslova** | **izvor financiranja** | **planirana vrijednost u 2025. god. u €** | **Rebalans**  **2025. god. u €** |
|  | Parkiralište uz nogometno igralište u naselju Turopolje | PD, G, N | komunalni doprinos | 35.200,00 | 0,00 |
|  | Parkiralište preko puta crkve u Šiljakovini | PD, G, N | komunalni doprinos | 45.500,00 | 5.120,00 |
| **Ukupno:** | | | | **80.700,00** | **5.120,00** |

Projekti izgradnje; Parkiralište uz nogometno igralište u naselju Turopolje neće se realizirati u ovoj proračunskoj godini već će se planirati u narednom proračunskom razdoblju.

**2**. **GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U  
      UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

**1. Nerazvrstane ceste:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **red. broj** | **komunalna infrastruktura** | **vrsta poslova** | **izvor financiranja** | **planirana vrijednost u 2025. god. u €** | **Rebalans**  **2025. god. u €** |
|  | Odvojak Kolarove ulice između Ulice A. K. Miošića i Gajeve ulice | PD | komunalni doprinos | 1.500,00 | 0,00 |
|  | Ulica Josipa Pavičića | PD | komunalni doprinos | 4.950,00 | 4.950,00 |
|  | Ulica Petra Preradovića | PD | komunalni doprinos | 1.200,00 | 2.375,00 |
|  | Ulica Andrije Mohorovičića | PD | komunalni doprinos | 12.000,00 | 0,00 |
|  | Izrada prometnih elaborata za povećanje sigurnosti prometa | PD | komunalni doprinos | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **Ukupno:** | | | | **119.650,00** | **107.325,00** |

Sva projektna dokumentacija planirat će se u narednom proračunskom razdoblju kao nastavak aktivnosti započetih radnji.

**2. Javna parkirališta**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **red. broj** | **komunalna infrastruktura** | **vrsta poslova** | **izvor financiranja** | **planirana vrijednost u 2025. god. u €** | **Rebalans**  **2025. god. u €** |
|  | Parkiralište u Ulici Nikole Tesle 33-45 | PD | komunalni doprinos | 10.000,00 | 5.175,00 |
|  | Parkiralište u Kolarevoj kod glazbene škole, dodatak | PD | komunalni doprinos  prihod nefin. imovine | 364.000,00 | 0,00 |
|  | Vodni doprinos | VD | komunalni doprinos | 0,00 | 1.000,00 |
| **Ukupno:** | | | | **374.000,00** | **6.175,00** |

Projekti izgradnje; Parkiralište u Kolarevoj kod glazbene škole, dodatak neće se realizirati u ovoj proračunskoj godini već će se planirati u narednom proračunskom razdoblju.

**3. Javne zelene površine**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **red. broj** | **komunalna infrastruktura** | **vrsta poslova** | **izvor financiranja** | **planirana vrijednost u 2025. god. u €** | **Rebalans**  **2025. god. u €** |
|  | Uređenje Parka u Cvjetnom naselju | G, N, O | komunalni doprinos, pomoć FZOEU, turistička pristojba | 180.000,00 | 166.210,00 |
|  | Idejna rješenja za parkove i dječja igrališta | PD | komunalni doprinos | 30.000,00 | 0,00 |
|  | Nacrt izmjene i obnove drvoreda | PD | komunalni doprinos | 26.500,00 | 0,00 |
|  | Prostorno programska studija sa idejnim rješenjem strogog centra naselja VG | PD | komunalni doprinos | 26.600,00 | 0,00 |
|  | Uređenje Parka ispred vodotornja | G, N | komunalni doprinos | 15.000,00 | 0,00 |
|  | Kurilovečka šetnica, parkovno uređenje | G, N | komunalni doprinos, pomoć FZOEU, turistička pristojba | 632.300,00 | 486.090,00 |
|  | Projekt Grad zrakoplovstva | PD | komunalni doprinos | 13.000,00 | 0,00 |
|  | Nabava i postava dječjih igrala | O | komunalni doprinos | 30.000,00 | 30.420,00 |
|  | Uređenja dječjeg igrališta u Ulici Marije Jurić Zagorke | G, N | komunalni doprinos  prihod nefin. imovine | 438.600,00 | 368.745,00 |
|  | Izgradnja Skate parka u Rakarskoj ulici | PD, G, N | komunalni doprinos | 296.00,00 | 21.875,00 |
|  | Uređenje dječjeg igrališta u Jagodnom | O | komunalni doprinos | 0,00 | 17.625,00 |
|  | Uređenje dječjeg igrališta u GČ Pleso | PD, GE, G, O | komunalni doprinos | 0,00 | 118.520,00 |
|  | Park unutar zgrade Kolarova 19-37 | GE | komunalni doprinos | 0,00 | 1.125,00 |
|  | Uređenje zelenog igrališta u parku F. Tuđmana | PD | komunalni doprinos | 0,00 | 7.250,00 |
| **Ukupno:** | | |  | **1.688.000,00** | **1.217.860,00** |

Projekti; Uređenje Parka u Cvjetnom naselju, parkovno uređenje Kurilovečka šetnica, uređenje dječjeg igrališta u Ulici Marije Jurić Zagorke usklađeni su sa stvarnim rashodima u ovoj godini.

Projekti izgradnje; Skate park u Rakarskoj ulici, neće se realizirati u ovoj proračunskoj godini već će se planirati u narednom proračunskom razdoblju.

Sva projektna dokumentacija planirat će se u narednom proračunskom razdoblju kao nastavak aktivnosti započetih radnji.

Uvršteni su novi projekti; Uređenje dječjeg igrališta u Jagodnom, uređenje dječjeg igrališta u GČ Pleso, park unutar zgrade Kolarova 19-37 sa planiranim rashodima.

**4. Oborinska odvodnja**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **red. broj** | **komunalna infrastruktura** | **vrsta poslova** | **izvor financiranja** | **planirana vrijednost u 2025. god. u €** | **Rebalans**  **2025. god. u €** |
| 1. | Oborinski kanal za autobusno stajalište na željezničkom terminalu | PD | komunalni doprinos, vodni doprinos | 2.500,00 | 0,00 |
| **Ukupno:** | | | | **2.500,00** | **0,00** |

Planirana realizacija nije se ostvarila.

**5. Građevine i uređaji javne namjene**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **red. broj** | **komunalna infrastruktura** | **vrsta poslova** | **izvor financiranja** | **planirana vrijednost u 2025. god. u €** | **Rebalans**  **2025. god. u €** |
| 1. | Ruralne autobusne nadstrešnice | O | komunalni doprinos | 20.000,00 | 16.525,00 |
| 2. | Plan održive urbane mobilnosti SUMP | PD | komunalni doprinos | 33.000,00 | 0,00 |
| 3. | Izrada novih autobusnih stajališta | O | komunalni doprinos | 80.000,00 | 0,00 |
| 4. | Gradska tržnica nadstrešnica | G, N | komunalni doprinos | 388.800,00 | 507.890,00 |
| 5. | Videonadzor, oprema | O | komunalni doprinos | 20.000,00 | 2.270,00 |
| 6. | Povećanje stanja sigurnosti u prometu u zoni pješačkih prijelaza na području GVG | O | komunalni doprinos | 150.000,00 | 625,00 |
| 7. | Semaforski uređaj križanja Vukomeričke ulice i Ulice A. K. Miošća | PD | komunalni doprinos | 14.000,00 | 10.900,00 |
| 8. | Projekt dodatnih stajališta na Trgu kralja Petra Krešimira IV | PD, G, N | komunalni doprinos | 124.000,00 | 2.060,00 |
| 9. | Prometni elaborat parkirališta u sustavu naplate lokacija DVD Velika Gorica | PD | komunalni doprinos | 0,00 | 1.665,00 |
| **Ukupno:** | | | | **829.800,00** | **541.935,00** |

Projekti: Ruralne autobusne nadstrešnice i oprema sustava videonadzora, usklađen je sa stvarnim rashodima u ovoj godini.

Projekt; nadstrešnica Gradske tržnice, usklađen je sa stvarnim rashodima u ovoj godini.

Projekti; izgradnje dodatnih stajališta na Trgu kralja Petra Krešimira IV i izrada novih autobusnih stajališta, neće se realizirati u ovoj proračunskoj godini već će se planirati u narednom proračunskom razdoblju, kao i projekt povećanje stanja sigurnosti u prometu u zoni pješačkih prijelaza na području GVG osim u dijelu da je za isti izrađen evaluacijski obrazac za prijavu na Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa.

Uvršteni su novi projekti; prometni elaborat parkirališta u sustavu naplate lokacija DVD Velika Gorica sa planiranim rashodima.

Sva projektna dokumentacija planirat će se u narednom proračunskom razdoblju kao nastavak aktivnosti započetih radnji.

**6. Javna rasvjeta**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **red. broj** | **komunalna infrastruktura** | **vrsta poslova** | **izvor financiranja** | **planirana vrijednost u 2025. god. u €** | **Rebalans**  **2025. god. u €** |
|  | Park unutar zgrada u Ulici S. Kolara 19 – 37 | G, N, PD | komunalni doprinos | 35.000,00 | 3.970,00 |
|  | Prostor oko staza i dječjeg igrališta u Vidrićevoj ulici | PD, G, N | komunalni doprinos | 30.000,00 | 0,00 |
|  | Rasvjeta u parku Kurilovečke šetnice | G, N | komunalni doprinos | 100.000,00 | 49.780,00 |
|  | Rasvjete u parku dječjeg igrališta u Ulici M. J. Zagorke | G, N | komunalni doprinos | 20.000,00 | 21.025,00 |
|  | Javne rasvjete u Ščitarjevu od kbr. 172 do kbr. 175 – Popovka | PD | komunalni doprinos | 5.000,00 | 0,00 |
|  | Sanacija javne rasvjete u Gornjem Podotočju | PD, G | komunalni doprinos | 0,00 | 56.120,00 |
|  | Ambijentalna rasvjeta u Parku Cvjetno | G, N | komunalni doprinos | 0,00 | 39.605,00 |
|  | Javna rasvjeta u Vinogradskoj ulici Buševcu ispod dalekovoda | PD | komunalni doprinos | 0,00 | 2.500,00 |
| **Ukupno:** | | | | **190.000,00** | **173.000,00** |

Uvršteni su novi projekti; sanacija javne rasvjete u Gornjem Podotočju, Ambijentalna rasvjeta u Parku Cvjetno, javna rasvjeta u Vinogradskoj ulica u Buševcu ispod dalekovoda, sa planiranim rashodima.

**7. Groblja**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **red. broj** | **komunalna infrastruktura** | **vrsta poslova** | **izvor financiranja** | **planirana vrijednost u 2025. god. u €** | **Rebalans**  **2025. god. u €** |
|  | Groblje Novo Čiče, proširenje groblja | PD, G, N | komunalni doprinos | 50.000,00 | 0,00 |
| **Ukupno:** | | | | **50.000,00** | **0,00** |

Proširenje groblja Novo Čiče planirat će se u novom proračunskom razdoblju.

**3**. **GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI**

**IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

1. **Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **red. broj** | **komunalna infrastruktura** | **vrsta poslova** | **izvor financiranja** | **planirana vrijednost u 2025. god. u €** | **Rebalans**  **2025. god. u €** |
| 1. | Pješačko-biciklistička staze od Velike Gorice do groblja Kušanec | PD | komunalni doprinos | 4.300,00 | 0,00 |
| 2. | Biciklistička staza od groblja Kušanec do Male Bune | PD | komunalni doprinos | 4.100,00 | 0,00 |
| 3. | Pješačko-biciklistička staza od Velike Gorice do skretanja za Novo Čiče | PD,G, N | komunalni doprinos  prihod nefin. imovine | 413.750,00 | 0,00 |
| 4. | Pješačko biciklistička staza od skretanja za Novo Čiče do Starog Čiča | PD,G, N | komunalni doprinos  prihod nefin. imovine | 209.150,00 | 0,00 |
| 5. | Pješačko biciklistička staza uz jezero Čiče s javnom rasvjetom | PD,G, N | komunalni doprinos | 401.950,00 | 5.440,00 |
| **Ukupno:** | | | | **1.033.250,00** | **5.440,00** |

Projekti izgradnje pješačko biciklističkih staza planirat će se u narednom proračunskom razdoblju jer se nisu stekli uvjeti za početak postupka javne nabave, odnosno građenja.

Projekti izgradnje; Pješačko biciklistička staza uz jezero Čiče s javnom rasvjetom, neće se realizirati u ovoj proračunskoj godini već će se planirati u narednom proračunskom razdoblju.

**2. Oborinska odvodnja**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **red. broj** | **komunalna infrastruktura** | **vrsta poslova** | **izvor financiranja** | **planirana vrijednost u 2025. god. u €** | **Rebalans**  **2025. god. u €** |
| 1. | Kanal oborinske odvodnje izvan poslovne zone Vukovinsko polje | PD, G, N | komunalni doprinos, vodni doprinos | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| **Ukupno:** | | | | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** |

Realizacija je bila u okviru planiranih sredstava.

**4. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE  
      REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE**

**1. Nerazvrstane ceste:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **red. broj** | **komunalna infrastruktura** | **vrsta poslova** | **izvor financiranja** | **planirana vrijednost u 2025. god. u €** | **Rebalans**  **2025. god. u €** |
|  | Ulica kneza Porina od raskrižja s Kolarovom do Bonifačićeve ulice | PD | komunalni doprinos | 3.250,00 | 2.925,00 |
|  | Ulica Bratstvo I | G, N | komunalni doprinos,  kreditno zaduženje | 1.739.290,00 | 1.485.860,00 |
|  | Ulica Eugena Kvaternika i dio Ulice Bratstvo I | PD, G, N | komunalni doprinos,  kreditno zaduženje | 806.700,00 | 166.050,00 |
|  | Ulica Augusta Šenoe uz obilaznicu | PD, G, N | komunalni doprinos  kreditno zaduženje | 621.250,00 | 734.420,00 |
|  | Ulica Matice Hrvatske od Ulice Slavka Kolara do Kurilovečke ulice | PD, G, N | komunalni doprinos  prihod nefin. imovine | 522.000,00 | 343.635,00 |
|  | Ulica Vladimira Vidrića | PD, G, N | komunalni doprinos  prihod nefin. imovine | 208.600,00 | 9.250,00 |
|  | Raskrižje Zagrebačke, Poštanske i R. Fizira | PD | komunalni doprinos | 50.000,00 | 18.250,00 |
|  | Ulica bana J. Jelačića ulica od Ulice S. Kolara do Kolodvorske ulice | G, N, | komunalni doprinos  kreditno zaduženje | 1.615.000,00 | 1.746.465,00 |
|  | Gradićka ulica u Gradićima | PD, G, N | komunalni doprinos  kreditno zaduženje | 709.100,00 | 1.082.235,00 |
|  | Stepanska ulica u Donjoj Lomnici, nastavak | PD, G, N | komunalni doprinos  kreditno zaduženje | 132.600,00 | 163.670,00 |
|  | Ulica Kovači od Zamlačke ulice do Smendrovićeve ulice u Velikoj Mlaki | PD, G, N | komunalni doprinos  kreditno zaduženje | 1.029.500,00 | 711.135,00 |
|  | Ulica Nikole Tesle od Kolodvorske do Ulice Ruđera Boškovića | PD | komunalni doprinos | 1.500,00 | 4.660,00 |
|  | Horvatova ulica u Kurilovcu | PD, G, N | komunalni doprinos  prihod nefin. imovine | 452.000,00 | 713.420,00 |
|  | Savska ulica u Mičevcu | PD, G, N |  | 416.500,00 | 0,00 |
|  | Brkićeva ulica u Velikoj Buni | PD | komunalni doprinos  prihod nefin. imovine | 422.050,00 | 9.275,00 |
|  | Cesta između jugoistočnog i sjeveroistočnog odvojka Sisačke ulice u Štukima | PD | komunalni doprinos | 1.850,00 | 0,00 |
|  | Ulica Franje pl. Pogledića Kurilovečkog | PD | komunalni doprinos | 1.000,00 | 4.620,00 |
|  | Gajeva ulica od Kolarove do Ulice M. J. Zagorke | PD | komunalni doprinos | 900,00 | 865,00 |
|  | Križanje Ulica A. K. Miošića i Kurilovečke ulice | PD | komunalni doprinos | 5.880,00 | 6.615,00 |
|  | Ulica A. K. Miošića (od Kurilovečke ulice do Ulice S. F. Jape) | PD, PE | komunalni doprinos | 20.000,00 | 6.075,00 |
|  | Cesta za Rakitovec kroz radnu zonu Rakitovec | PE | komunalni doprinos | 3.400,00 | 0,00 |
|  | Kurilovečka ulica od Ulice N. Tesle do raskrižja Ulice bana J. Jelačića i Josipovićeve ulice | PD | komunalni doprinos | 5.000,00 | 5.750,00 |
|  | Kružno raskrižje u Kosnici na križanju Domovinske i Zagrebačke ulice | PD |  | 11.000,00 | 6.435,00 |
|  | Raskrižje Ulice Ilovnjak i Rakarske ulice u Rakarju | PD |  | 8.750,00 | 5.470,00 |
|  | Ulica Jurjevski hrast | PD, |  | 13.000,00 | 0,00 |
|  | Ulica Dolenec u Buševcu | GE |  | 10.300,00 | 2.860,00 |
|  | Ulica Braće Radića od crkve do ceste MR1 | PD, G, N, | komunalni doprinos  prihod nefin. imovine | 419.150,00 | 255.425,00 |
|  | Izrada geodetskih elaborata za upis cesta | GE | komunalni doprinos | 20.000,00 | 10.385,00 |
|  | Ostali troškovi |  | komunalni doprinos | 1.000,00 | 1.000,00 |
|  | Troškovi vodnog doprinosa | VD | komunalni doprinos | 6.000,00 | 6.000,00 |
|  | Ulica Petra Zrinskog | GE | komunalni doprinos | 0,00 | 940,00 |
|  | Izgradnja Ul. Franje Lučića s pješačkom stazom i odvodnjom | PD. G HEP | komunalni doprinos,  kreditno zaduženje | 0,00 | 36.790,00 |
|  | Ostali troškovi |  | komunalni doprinos | 0,00 | 3.565,00 |
| **Ukupno:** | | | | **9.256.570,00** | **7.543.045,00** |

Projekti; Ulica Bratstvo I, Ulica Eugena Kvaternika i dio Ulice Bratstvo I, Ulica Augusta Šenoe uz obilaznicu, Ulica Matice Hrvatske od Ulice Slavka Kolara do Kurilovečke ulice, Ulica bana J. Jelačića ulica od Ulice S. Kolara do Kolodvorske ulice, Gradićka ulica u Gradićima, nastavak Stepanske ulice u Donjoj Lomnici, Ulica Kovači od Zamlačke ulice do Smendrovićeve ulice u Velikoj Mlaki, Horvatova ulica u Kurilovcu i Ulica Braće Radića od crkve do ceste MR1 usklađeni su sa stvarnim rashodima u ovoj godini.

Projekti izgradnje; Ulica Vladimira Vidrića, Savska ulica u Mičevcu, Brkićeva ulica u Velikoj Buni neće se realizirati u ovoj proračunskoj godini već će se planirati u narednom proračunskom razdoblju.

Sva projektna dokumentacija planirat će se u narednom proračunskom razdoblju kao nastavak aktivnosti započetih radnji.

Uvršteni su novi projekti; Ulica Petra Zrinskog, izgradnja Ulica Franje Lučića s pješačkom stazom i odvodnjom i ostali troškovi u vidu kontrolnih ispitivanja kod građenja cesta sa planiranim rashodima.

**REKAPITULACIJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **red. broj** | **komunalna infrastruktura** | **planirana vrijednost u 2025. god. u €** | **Rebalans**  **2025. god. u €** |
| 1. | Nerazvrstane ceste | 10.908.720,00 | 10.171.735,00 |
| 2. | Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 3.429.000,00 | 71.940,00 |
| 3. | Javna parkirališta | 454.700,00 | 11.295,00 |
| 4. | Javne zelene površine | 1.688.000,00 | 1.217.860,00 |
| 5. | Građevine i uređaji javne namjene | 829.800,00 | 541.935,00 |
| 6. | Javna rasvjeta | 190.000,00 | 173.000,00 |
| 7. | Groblja | 50.000,00 | 0,00 |
| 8. | Oborinska odvodnja | 1.002.500,00 | 1.000.000,00 |
|  | **SVEUKUPNO:** | **18.552.720,00** | **13.187.765,00** |

Troškovi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog programa, te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja izvedbene tehničke dokumentacije i provedenog postupka javne nabave.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za građenje komunalne infrastrukture, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu u 2025. godini s naznakom izvora financiranja djelatnosti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **red. broj** | **Izvor financiranja** | **planirana vrijednost u 2025. god. u €** | **Rebalans**  **2025. god. u €** |
| 1. | Komunalni doprinos | 2.782.980,00 | 4.902.370,00 |
| 2. | Pomoći FZOEU | 428.000,00 | 434.015,00 |
| 3. | Kreditno zaduženje | 6.639.740,00 | 5.645.410,00 |
| 4. | Kreditno zaduženje | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5. | Vodni doprinos | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6. | Nefinancijska imovina | 8.662.000,00 | 2.165.970,00 |
|  | **SVEUKUPNO:** | **18.552.720,00** | **13.187.765,00** |

Napomena: Ukoliko se ne ostvari predviđeni priliv sredstava, razlika će se pokriti iz proračuna Grada Velike Gorice.

**Legenda:**

G gradnja

N nadzori izgradnje

PD projektna dokumentacija

PE parcelacijski elaborat

GE geodetski elaborat

O oprema

VD vodni doprinos

**PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA**

**Darko Bekić, univ. spec. pol.**